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Доклад об исполнении в 2025 году 
сводного плана мероприятий по повышению доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и предоставляемых на них транспортных услуг на период с 2024 по 2030 годы

	№ п/п
	Мероприятие, 
срок реализации
	Ответственные исполнители
и соисполнители
(по согласованию)
	Ожидаемый результат 
в 2025 году
	Информация о результатах исполнения в 2025 году

	I. Нормативно-правовое регулирование в сфере обеспечения доступности для инвалидов
объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и предоставляемых на них транспортных услуг

	1.
	Проведение предварительного обсуждения разрабатываемых национальных стандартов, касающихся обеспечения доступности для инвалидов транспортной инфраструктуры 
и транспортных средств

Срок – ежегодно,
до 1 сентября
	Минтранс России, Минпромторг России, 
Минстрой России, Росстандарт, общественные организации инвалидов,
организации транспортного комплекса
	Направлены в Комиссию при Президенте Российской Федерации 
по делам инвалидов (далее – Комиссия) доклады о рассмотрении на заседаниях рабочей группы по вопросам повышения доступности для инвалидов транспортной инфраструктуры 
и транспортных услуг Комиссии разрабатываемых национальных стандартов, касающихся обеспечения доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры 
и транспортных средств
	Доклад в Комиссию относительно обеспечения предварительного обсуждения рабочей группой по вопросам повышения доступности для инвалидов транспортной инфраструктуры и транспортных услуг Комиссии
(далее – рабочая группа) направлен письмом Минтранса России от 12 августа 2025 г. № АШ-11/Д09-02-09/20459.
В 2025 году членами рабочей группы рассмотрены проекты 
64 национальных стандартов по смежным направлениям, затрагивающим вопросы обеспечения доступной среды для инвалидов на транспорте, из них по 18 проектам национальных стандартов направлены замечания и предложения, в том числе:
ГОСТ Р «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования»;
ГОСТ Р 58287 «Отличительные знаки и информационное обеспечение транспортных средств пассажирского наземного транспорта, остановочных пунктов и автостанций. Общие технические требования»;
ГОСТ Р «Лифты. Повышение доступности для инвалидов 
и других маломобильных групп населения»;
ГОСТ Р «Тоннели и метрополитены. Методика прогнозирования перспективных пассажирских потоков для проектирования метрополитенов»;
ГОСТ Р «Тоннели и метрополитены. Методика 
по обоснованию объемов проектируемых вестибюлей и станций метрополитена, и необходимого количества средств попутного обслуживания пассажиров». 

	2.
	Совершенствование нормативной, правовой
и методической базы
в сфере обеспечения доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств
и предоставляемых
на них транспортных услуг

Срок – 2024-2030 годы
	Минтранс России,
Минтруд России, 
Минпромторг России, 
Минстрой России, 
Минэкономразвития России,
Ространснадзор, 
общественные организации инвалидов,
организации транспортного комплекса
	1.	Разработана и утверждена методика оценки показателей доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств
и транспортных услуг.
2.	Разработан и принят нормативный правовой акт, устанавливающий требование о недопущении к работе сотрудников транспортных организаций, исполнение должностных обязанностей которых связано с обеспечением доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, не прошедших соответствующее обучение, и предусматривающий проведение такого обучения в течение 6 месяцев после приема на работу
	1. Распоряжением Минтранса России от 19 января 2026 г. 
№ АШ-8-р утверждены Методические рекомендации по оценке показателей доступности для инвалидов транспортного комплекса.
Методические рекомендации не содержат обязательных требований, не устанавливают правовых норм, носят разъяснительный характер и доведены до высших должностных лиц субъектов Российской Федерации с просьбой руководствоваться ими при организации доступной среды для инвалидов, а также обеспечить их распространение среди подведомственных учреждений и транспортных организаций (письмо от 22 января 2026 г. № АШ-24/Д09-02-09/1194).
2.  В 2025 году не осуществлялась разработка нормативного правового акта, устанавливающего требование о недопущении к работе сотрудников транспортных организаций, исполнение должностных обязанностей которых связано с обеспечением доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, не прошедших соответствующее обучение, и предусматривающего проведение такого обучения в течение 6 месяцев после приема на работу.

	3.
	Актуализация нормативных правовых актов об утверждении форм проверочных листов по видам государственного контроля (надзора) 
за обеспечением доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры 
и предоставляемых услуг

Срок – 2024-2025 годы
	Ространснадзор,
Минтранс России,
общественные организации инвалидов
	Подготовлены и внесены изменения 
в формы проверочных листов (перечень контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют
о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых Ространснадзором 
и ее территориальными органами при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) обеспечения доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг
	Актуализация форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют 
о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых Федеральной службой по надзору в сфере транспорта и ее межрегиональными территориальными управлениями при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) 
и содержащих список контрольных вопросов, отражающих обязательные требования к обеспечению доступности для людей с инвалидностью объектов транспортной инфраструктуры, в 2025 году не требовалась.

	4.
	Определение
и нормативно-правовое закрепление базовых требований доступности транспортного комплекса для инвалидов с учетом современных технических решений

Срок – 2024 г.
	Минтранс России,
Минтруд России,
Ространснадзор,
субъекты Российской Федерации, общественные организации инвалидов,
организации транспортного комплекса
	До 28 июня 2024 г. определены базовые требования доступности транспортного комплекса для инвалидов с учетом современных технических решений.
До конца 2024 г. принят нормативный правовой акт, предусматривающий закрепление базовых требований доступности транспортного комплекса для инвалидов с учетом современных технических решений
	Вопрос об определении и нормативном правовом закреплении базовых требований доступности транспортного комплекса для инвалидов с учетом современных технических решений проработан в 2024 году.
Исходя из имеющихся у Минтранса России полномочий 
в области создания доступной среды для инвалидов, 
в отношении базовых требований возможно только принятие ненормативного акта.
Распоряжением Минтранса России от 19 января 2026 г. 
№ АШ-8-р утверждены Методические рекомендации по оценке показателей доступности для инвалидов транспортного комплекса. Указанные методические рекомендации в том числе содержат базовые требования, основанные на положениях 
СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 59432-2021 и других национальных стандартах и сводах правил.
По информации субъектов Российской Федерации,
в 29 регионах из 70, представивших сведения об исполнении Сводного плана, в 2025 году велась работа по актуализации региональной нормативной, правовой и методической базы 
в сфере транспорта в части обеспечения доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и предоставляемых на них транспортных услуг в соответствии с вновь принятыми нормативными правовыми актами федерального уровня.
Указанная работа проводится регионами в части актуализации «дорожных карт», документов по организации транспортного обслуживания населения, в том числе в целях обеспечения предоставления льготного проезда инвалидам, оснащения транспортных средств и его обновления. 
11 регионов проинформировали об отсутствии необходимости актуализации соответствующих документов.

	5.
	Пересмотр правил прохождения досмотровых мероприятий пассажирами из числа инвалидов с учетом
их потребностей
в помощи при прохождении процедур, 
в том числе инвалидов 
по зрению с собакой-проводником

Срок – 2024–2025 годы
	Минтранс России,
Минтруд России,
Ространснадзор,
общественные организации инвалидов,
организации транспортного комплекса
	В нормативные правовые акты, устанавливающие правила прохождения досмотровых мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, 
внесены изменения в части прохождения досмотровых мероприятий пассажиров из числа инвалидов, в том числе инвалидов по зрению с собакой-проводником
	В рамках проводимой работы в части повышения доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры 
и транспортных средств воздушного транспорта 
и предоставляемых на них услуг при проведении досмотра, повторного досмотра принят приказ Минтранса России 
от 4 февраля 2025 г. № 34 «Об установлении Правил проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра, наблюдения и (или) собеседования в целях обеспечения транспортной безопасности». Положениями указанных Правил предусмотрены:
возможность осуществления досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра физических лиц, имеющих имплантированные в организм медицинские изделия, а также инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, ручным (контактным) способом при наличии медицинских документов и информировании ими работников досмотра 
о противопоказаниях к обследованию таких лиц 
с применением средств досмотра; 
проведение вне очереди досмотра багажа, ручной клади 
и личных вещей физических лиц, имеющих имплантированные 
в организм медицинские изделия, инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, а также сопровождающих их лиц, при входе на объект транспортной инфраструктуры.

	II. Внедрение новых организационно-управленческих решений в сфере создания доступной среды на транспорте

	6.
	Создание и развитие служб «социального такси» во всех субъектах Российской Федерации

Срок – 2024-2030 годы

	Субъекты Российской Федерации,
органы местного самоуправления,
общественные организации инвалидов
	Субъектами Российской Федерации 
и органами местного самоуправления установлены правила предоставления лицам с инвалидностью услуг «социального такси», а также приняты меры по их реализации. Значения соответствующих целевых показателей установлены в региональных сводных планах мероприятий по повышению доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и предоставляемых на них транспортных услуг на период с 2024 по 2030 годы, разработка которых предусмотрена пунктом 30 раздела VI настоящего Сводного плана (далее – региональные сводные планы)



	По информации субъектов Российской Федерации, 
в 2025 году в 61 регионе из 71, представивших сведения об исполнении данного пункта Сводного плана, оказывалась услуга «социального такси» в соответствии с действующими положениями о порядке предоставления транспортной услуги «социальное такси» инвалидам и другим маломобильным гражданам.
По данным 59 регионов за 2025 год совершено более 1,57 млн поездок лицами - получателями услуг «социального такси» 
(в 2024 году – 1,53 млн поездок).
Указанные услуги предоставляются во всех муниципальных образованиях 11 регионов, в 10 регионах доля муниципальных образований, охваченных услугами «социального такси», составляет от 54 до 97 %%, в 9 регионах доля таких муниципальных образований – от 20 до 49 %%, на территории 
29 регионов соответствующих муниципальных образований –  менее 20 процентов.

	III. Развитие объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и предоставляемых на них транспортных услуг

	7.
	Выявление 
и тиражирование эффективных практик 
по адаптации объектов транспортной инфраструктуры 
в соответствии 
с требованиями
их доступности для инвалидов 

Срок – 2024-2030 годы

	Минтранс России,
Минстрой России,
Минпромторг России, 
Минтруд России, субъекты Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, организации транспортного комплекса, региональные операторы портала «Жить вместе», общественные организации инвалидов
	Осуществляется наполнение 
и поддержание сводного реестра лучших проектных решений, соответствующих требованиям доступности для инвалидов при строительстве объектов транспортной инфраструктуры 
и их оснащении необходимым оборудованием, размещенного
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) 
на официальном сайте ФГБУ «Научный центр Минтранса России» 
и информационно–аналитическом портале государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», в актуальном состоянии.

	Сводный реестр лучших проектных решений, соответствующих требованиям доступности для инвалидов при строительстве объектов транспортной инфраструктуры и их оснащении необходимым оборудованием, размещен в сети Интернет на официальном сайте ФГБУ «Научный центр Минтранса России» (https://nacmt.ru/esg/accessible-environment).
Наполнение указанного реестра осуществляется по мере поступления информации от соисполнителей по мероприятию.
В 2025 году были размещены видеоролики о практике оснащения транспортных средств системой радиоинформирования и звукового ориентирования, соответствующей ГОСТ Р 59431.
Мероприятие, предусматривающее направление 
в ФГБУ «Научный центр Минтранса России» информации для размещения в реестре, включено в региональные сводные планы или иные документы 12 регионов. Однако реальная работа велась лишь одним регионом (Ленинградская область).
По информации субъектов Российской Федерации, по итогам 2025 года на интернет-ресурсах 3 регионов (Республика Карелия, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ) из 70, представивших информацию, размещена соответствующая ссылка на реестр. При этом в 2024 году указанная ссылка имелась на интернет-ресурсах 9 регионов.
По информации Минтруда России, сопровождение, развитие и модернизация портала «Жить вместе» осуществляется Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Минтруда России в рамках субсидии. Принимая во внимание необходимость проведения ответственной бюджетной политики в складывающихся экономических условиях, вопрос 
о выделении дополнительных бюджетных ассигнований 
на усовершенствование портала «Жить вместе» целесообразно рассмотреть после 2026 года. 

	8.
	Адаптация маршрутов между терминалами внешнего транспорта 
и организациями отдыха
и оздоровления,
не имеющими собственных транспортных средств
для перевозки пассажиров, в целях создания доступной среды, обеспечивающей свободное передвижение инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья 
к указанным объектам инфраструктуры

Срок – 2024-2030 годы

	Субъекты Российской Федерации, 
органы местного самоуправления Минпросвещения России, 
Минтранс России, Минтруд России, общественные организации инвалидов
	Субъектами Российской Федерации определены основные маршруты между терминалами внешнего транспорта и организациями отдыха 
и оздоровления, не имеющими собственных транспортных средств
для перевозки пассажиров,
в целях создания доступной среды, обеспечивающей свободное передвижение инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья к указанным объектам инфраструктуры. 
Мероприятия по адаптации с учетом концепции шаговой доступности указанных маршрутов в приоритетном порядке включены в региональные сводные планы.
Значения целевых показателей для автомобильных дорог общего пользования регионального 
и местного значения установлены 
в региональных сводных планах
	Из 65 субъектов Российской Федерации, представивших отчеты об исполнении данного пункта Сводного плана, 
20 регионов проинформировали о наличии в региональном сводном плане или ином документе соответствующего мероприятия, из них целевые показатели установили 6 регионов (Астраханская область, Калужская область, Мурманская область, Пензенская область, Сахалинская область, Челябинская область).
7 регионов (Республика Дагестан, Пермский край, Томская область, Челябинская область, Белгородская область, Владимирская область, Волгоградская область) проинформировали о формировании перечня маршрутов между терминалами внешнего транспорта и организациями отдыха
и оздоровления, не имеющими собственных транспортных средств для перевозки пассажиров, нуждающиеся в адаптации, из них 2 региона (Республика Дагестан, Челябинская область) включили в региональные сводные планы мероприятий 
или иные документы соответствующие мероприятия
по их адаптации в приоритетном порядке. 
По итогам 2025 года адаптированы все маршруты 
на автомобильных дорогах местного значения в Пермском крае (25 маршрутов), в Томской области (1 маршрут), в Челябинской области (14 маршрутов) и Владимирской области (2 маршрута). В Республике Дагестан адаптированы 8 из 10 маршрутов 
на автомобильных дорогах местного значения. Кроме того, 
во Владимирской области адаптированы 6 из 10 маршрутов
на автомобильных дорогах регионального значения.
В 10 субъектах Российской Федерации (Брянская область, Калужская область, Тамбовская область, Санкт-Петербург, Тюменская область, Ульяновская область, Республика Ингушетия, Алтайский край, Республика Крым, Республика Марий Эл) проведенные мероприятия не выявили необходимость адаптации указанных маршрутов.

	9.
	Развитие транспортных маршрутов, обеспечивающих доступность социально-значимых объектов (поликлиники, больницы, школы, МФЦ и т.д.), разработанных совместно 
с общественными организациями инвалидов

Срок – 2024-2030 годы

	Субъекты Российской Федерации, 
органы местного самоуправления,
общественные организации инвалидов
	Реализованы мероприятия по развитию транспортных маршрутов, обеспечивающих доступность социально-значимых объектов (поликлиники, больницы, школы, МФЦ и т.д.), разработанных с учетом концепции шаговой доступности маршрутов совместно 
с общественными организациями инвалидов.
Значения целевых показателей установлены в региональных сводных планах
	Из 63 субъектов Российской Федерации, представивших отчеты об исполнении данного пункта Сводного плана, 
22 региона проинформировали о наличии в региональном сводном плане или ином документе соответствующего мероприятия, из них целевые показатели установили 
11 регионов (Республика Хакасия, Астраханская область, Калужская область, Ивановская область, Магаданская область, Мурманская область, Новосибирская область, Сахалинская область, Чукотский автономный округ, г. Санкт-Петербург, Челябинская область).
20 регионов проинформировали о проведении соответствующей работы в отчетном году, из них:
11 регионов – о формировании перечня маршрутов, нуждающихся в развитии с учетом концепции шаговой доступности, в части совершенствования маршрутной сети транспорта общего пользования, а также пешеходных путей передвижения, обеспечивающих доступность социально-значимых объектов, из них 3 региона (Республика Дагестан, Республика Коми, Челябинская область) включили 
в региональные сводные планы мероприятий или иные документы соответствующие мероприятия по их адаптации 
в приоритетном порядке. 
в 9 субъектах Российской Федерации (Хабаровский край, Ульяновская область, Алтайский край, Омская область, Томская область, Брянская область, Тульская область, Тюменская область, Республика Крым) проведенные мероприятия 
не выявили необходимость адаптации указанных маршрутов.
По итогам 2025 года в 13 субъектах Российской Федерации 
с учетом концепции шаговой доступности социально-значимых объектов адаптировано 211 маршрутов (Республика Дагестан – 9, Республика Коми – 1, Республика Марий Эл – 9, Республика Хакасия – 2, Удмуртская Республика – 1, Ставропольский край – 13, Брянская область – 51, Владимирская область – 22, Костромская область – 2, Челябинская область – 83, Оренбургская область – 13, Московская область – 1, 
Санкт-Петербург – 4). 

	10.
	Оборудование 
на автомобильных стоянках (парковках) мест для автотранспортных средств инвалидов,
в том числе с установкой дорожных знаков, 
и нанесение дорожной разметки для обозначения мест парковки для инвалидов

Срок – 2024-2030 годы
	Росавтодор, субъекты Российской Федерации, 
органы местного самоуправления,
общественные организации инвалидов
	Значение целевого показателя для автомобильных дорог общего пользования федерального значения, 
на 2025 год не установлено.
Значения целевых показателей для автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения установлены в региональных сводных планах
	В 2025 году численность автомобильных стоянок (парковок) 
на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения сократилась по сравнению с прошлым годом на 1,7 % 
и составила 2570 штук (в 2024 году – 2615 штук). Численность автомобильных стоянок (парковок), полностью соответствующих требованиям доступности, увеличилась 
по сравнению с прошлым годом на 7 штук и составила 51 штуку.
Из 65 субъектов Российской Федерации, представивших отчеты об исполнении данного пункта Сводного плана, 
37 регионов проинформировали о наличии в региональном сводном плане или ином документе соответствующего мероприятия, из них целевые показатели установили 
29 регионов.
Информация о доступности автомобильных стоянок (парковок) на автомобильных дорогах регионального значения представлена 55 субъектами Российской Федерации,
из них в 9 субъектах доля парковок, полностью соответствующих требованиям доступности, составляет 100 %, в Ленинградской области – 80 %, в Белгородской  области – 46,9 %, в Пензенской области – 46,5 %, Пермском крае – 45,4 %, в Республике Карелия – 33,3 %, в Краснодарском крае – 32,6 %, в Кабардино-Балкарской  Республике – 32,1 %, 
в Республике Дагестан – 16,8 %, в Сахалинской области – 16,3 %, в Свердловской области – 16,1 %, 
в Республика Башкортостан – 15,5 %, в Магаданской области – 14,8 %, в г. Санкт-Петербурге – 10,6 %, 
в Волгоградской области – 2,6 %, в Хабаровском крае – 1,1 %, 
в 12 регионах (Оренбургская область, Ульяновская область, Архангельская область, Новгородская область, Республика Коми, Республика Северная Осетия-Алания, Иркутская область, Омская область, Томская область, Костромская область, Астраханская область, г. Севастополь) доступные парковки отсутствуют, 17 регионов проинформировали об отсутствии 
на региональных дорогах общего пользования автомобильных стоянок (парковок).
Информация о доступности автомобильных стоянок (парковок) на автомобильных дорогах местного значения представлена 62 субъектами Российской Федерации, из них
по данным 4 регионов (Магаданская область, Псковская область, г. Москва, Ярославская область), доля парковок, полностью соответствующих требованиям доступности, составляет 100 %, в 11 регионах – от 60 до 87 %%, 
в 16 регионах –  от 30 до 60 %%, в 20 регионах – от 10 до 30 %%, в 8 регионах – менее 10 процентов. Республика Ингушетия и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра проинформировали об отсутствии автомобильных стоянок (парковок) на автомобильных дорогах общего пользования регионального и местного значения.

	11.
	Обустройство тротуаров 
и пешеходных путей передвижения для инвалидов в соответствии 
с требованиями 
по обеспечению
их доступности
для инвалидов 

Срок – 2024-2030 годы
	Росавтодор, субъекты Российской Федерации, 
органы местного самоуправления,
общественные организации инвалидов
	Значение целевого показателя для автомобильных дорог общего пользования федерального значения, 
на 2025 год не установлено.
Значения целевых показателей для автомобильных дорог регионального 
и местного значения установлены 
в региональных сводных планах 
	В 2025 году протяженность тротуаров на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения увеличилась по сравнению с прошлым годом на 1,659 км 
и составила 3133,999 км (в 2024 году – 3132,340 км). Протяженность тротуаров, полностью соответствующих требованиям доступности, выросла на 5,113 км и составила 
551,433 км (в 2024 году – 546,320 км).
Из 65 субъектов Российской Федерации, представивших отчеты об исполнении данного пункта Сводного плана, 
35 регионов проинформировали о наличии в региональном сводном плане или ином документе соответствующего мероприятия, из них целевые показатели установили 
29 регионов.
Информация о протяженности тротуаров и пешеходных путей передвижения, соответствующих требованиям доступности для инвалидов, на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения представлена 
53 субъектами Российской Федерации, из них в 12 регионах (Магаданская область, Республика Башкортостан, Архангельская область, Вологодская область, Мурманская область, Псковская область, Республика Хакасия, Томская область, Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Владимирская область, Калужская область) доля тротуаров и пешеходных путей передвижения, соответствующих требованиям доступности для инвалидов, составляет 100 %, в 4 регионах (Ленинградская область, Ненецкий автономный округ, Ивановская область, Курская область) – от 60 до 95 %%, в 9 регионах (Сахалинская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край, Ульяновская область, Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Иркутская область, Орловская область, Новосибирская область) – от 30 до 60 %%, в 5 регионах (Пермский край, Республика Карелия, Кабардино-Балкарская Республика, Свердловская область, Тульская область) – от 10 до 30 %%, 
в 21 регионе – менее 10 процентов. В г. Санкт-Петербурге 
и Омской области отсутствуют тротуары и пешеходные пути передвижения (км) на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения.
Информация о доступности тротуаров и пешеходных путей передвижения для инвалидов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения представлена 60 субъектами Российской Федерации, из них только в г. Москва доля тротуаров и пешеходных путей передвижения, соответствующих требованиям доступности для инвалидов, составляет 100 %, в 13 регионах (Оренбургская область, Пензенская область, Мурманская область, Псковская область, Республика Коми, Новосибирская область, Республика Хакасия, Курганская область, Тюменская область, Московская область, Брянская область, Ивановская область, Волгоградская область) – от 60 до 97 %%, в 23 регионах – от 30 до 60 %%, 
в 14 регионах – от 10 до 30 %%, в 7 регионах (Магаданская область, Чукотский автономный округ, Удмуртская Республика, Ставропольский край, Омская область, Томская область, Астраханская область) – менее 10 процентов.

	12.
	Установка
и модернизация светофорных объектов 
с учетом их оснащения устройствами звукового сопровождения пешеходов

Срок – 2024-2030 годы
	Субъекты Российской Федерации, 
органы местного самоуправления,
общественные организации инвалидов
	Значения целевого показателя «Доля светофорных объектов, соответствующих требованиям доступности для инвалидов,
на автомобильных дорогах регионального и местного значения» установлены в региональных сводных планах 
	Информация о светофорных объектах, соответствующих требованиям доступности для инвалидов, на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения представлена 55 субъектами Российской Федерации, из них 
в 10 субъектах (Магаданская область, Вологодская область, Мурманская область, Республика Северная Осетия-Алания, Кемеровская область, Красноярский край, Новосибирская область, Тюменская область, Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ) доля светофорных объектов, соответствующих требованиям доступности для инвалидов, составляет 100 %, в 10 регионах – от 60 до 99 %%, в 7 регионах – от 30 до 60 %%, в 7 регионах – от 10 до 30 %%, 
в 1 регионах – менее 10 %, в 19 регионах отсутствуют светофорные объекты, соответствующие требованиям доступности для инвалидов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения. В Псковской области отсутствуют светофорные объекты на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения.
Информация о светофорных объектах, соответствующих требованиям доступности для инвалидов, на автомобильных дорогах общего пользования местного значения представлена  59 субъектами Российской Федерации, из них в 3 регионах (Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Псковская область) доля светофорных объектов, соответствующих требованиям доступности для инвалидов, составляет 100 %,
в 16 регионах – от 60 до 98 %%, в 13 регионах – от 30 до 60 %%, в 10 регионах – от 10 до 30 %%, в 9 регионах – менее 
10 процентов, в 7 регионах (Чукотский автономный округ, Кировская область, Республика Ингушетия, Омская область, Республика Бурятия, Владимирская область, Курская область) отсутствуют светофорные объекты, соответствующие требованиям доступности для инвалидов, на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.
Из 63 субъектов Российской Федерации, представивших отчеты об исполнении данного пункта Сводного плана, 
38 регионов проинформировали о наличии в региональном сводном плане или ином документе соответствующего мероприятия, из них целевые показатели установили 
29 регионов.

	13.
	Обустройство остановочных пунктов пассажирского транспорта
на автомобильных дорогах общего пользования
и трамвайных остановок специальными средствами
для инвалидов, передвигающихся
в креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения и слуха

Срок – 2024-2030 годы
	Росавтодор, субъекты Российской Федерации, 
органы местного самоуправления,
общественные организации инвалидов
	Значение целевого показателя для автомобильных дорог общего пользования федерального значения, 
на 2025 год не установлено.
Значения целевых показателей для автомобильных дорог регионального 
и местного значения установлены
в региональных сводных планах 
	В 2025 году численность остановочных пунктов
на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения сократилась по сравнению с прошлым годом на 1,5 % 
и составила 19563 штуки (в 2024 году – 19861 штука). Численность остановочных пунктов, полностью соответствующих требованиям доступности, по сравнению 
с прошлым годом увеличилась на 14 штук и составила 
924 штуки.
Информация об обустройстве остановочных пунктов пассажирского транспорта на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения и трамвайных остановок специальными средствами для инвалидов, использующих кресло-коляску, инвалидов с нарушениями зрения и слуха представлена 51 субъектом Российской Федерации, из них 
в 8 регионах (Магаданская область, г. Санкт-Петербург, Мурманская область, Псковская область, Республика Северная Осетия-Алания, Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Калужская область) доля указанных остановок, составляет 100 %, в 2 регионах (Ивановская область, Тюменская область) – от 60 до 98 %, в 3 регионах (Пензенская область, Вологодская область, Владимирская область) – 
от 30 до 60 %%, в 12 регионах – от 10 до 30 %%, в 13 регионах – менее 10 %, в 13 регионах указанные доступные остановочные пункты отсутствуют (Кировская область, Оренбургская область, Саратовская область, Ненецкий автономный округ, Новгородская область, Республика Коми, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Ставропольский край, Омская область, Липецкая область, Рязанская область, Астраханская область).
Указанная информация по автомобильным дорогам общего пользования местного значения представлена 60 субъектами Российской Федерации, из них в 1 регионе (Псковская область) доля остановочных пунктов, соответствующих требованиям доступности для инвалидов, составляет 100%, в 5 регионах (Магаданская область, Пензенская область, Ульяновская область, Новосибирская область, г. Москва) – от 60 до 95 %%, 
в 12 регионах – от 30 до 60 %%, в 18 регионах – от 10 до 30 %%, в 14 регионах – менее 10 %, в 9 регионах указанные доступные остановочные пункты отсутствуют (Саратовская область, Удмуртская Республика, Ненецкий автономный округ, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Бурятия, Томская область, Владимирская область, Чукотский автономный округ).
Из 64 субъектов Российской Федерации, представивших отчеты об исполнении данного пункта Сводного плана, 
38 регионов проинформировали о наличии в региональном сводном плане или ином документе соответствующего мероприятия, из них целевые показатели установил
31 регион.

	14.
	Включение
в конкурсную документацию 
на осуществление перевозок пассажиров автомобильным
и городским наземным электрическим транспортом условий
по обеспечению доступности транспортного средства для инвалидов 

Срок – 2024-2030 годы
	Субъекты Российской Федерации, 
органы местного самоуправления,
общественные организации инвалидов
	В конкурсную документацию 
на осуществление перевозок пассажиров автомобильным
и городским наземным электрическим транспортом в зависимости 
от конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) включаются критерии оценки заявок,
в соответствии с которыми оценивается оборудование для перевозки инвалидов, условия
по обеспечению доступности транспортного средства для инвалидов или обязательное требование 
к транспортному средству, которое будет использоваться при осуществлении перевозок.
При осуществлении закупки 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) наличие оборудования для перевозки инвалидов 
и условия по обеспечению доступности транспортного средства для инвалидов указываются в обязательных требованиях к транспортному средству, включаемых в описание объекта закупки.
С 2024 года вся конкурсная документация содержат необходимые критерии оценки заявок или требования
	По информации субъектов Российской Федерации, 
в 44 регионах региональные сводные планы или действующие «дорожные карты» содержат мероприятие, предусматривающее наличие критерия по необходимости включения в конкурсную документацию на осуществление перевозок пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом условий по обеспечению доступности транспортного средства для инвалидов.
Всего же в 2025 году 63 регионами проведено 
3 905 конкурсных процедур, из них в 2 762 конкурсных процедурах в документацию включены условия по обеспечению доступности транспортного средства для инвалидов. Установленное требование не было соблюдено в 32 регионах.

	15.
	Приобретение транспортных средств автомобильного 
и городского наземного электрического транспорта, оборудованного
для перевозки инвалидов, 
а также оснащение транспортных средств специализированными устройствами, необходимыми
для перевозки всех категорий инвалидов

Срок – 2024-2030 годы
	Субъекты Российской Федерации, 
органы местного самоуправления,
общественные организации инвалидов
	Доля автобусов, оборудованных для перевозки инвалидов в соответствии с базовыми требованиями доступности транспортного комплекса для инвалидов, разработка которых предусмотрена пунктом 4 раздела I
настоящего Сводного плана:
2025 год – не менее 20 %.
Доля троллейбусов, 
оборудованных для 
перевозки инвалидов:
2025 год – не менее 20 %.
Доля трамваев, 
оборудованных для 
перевозки инвалидов:
2025 год – не менее 20 %.
	Из 67 субъектов Российской Федерации, представивших отчеты об исполнении данного пункта Сводного плана, 
52 региона проинформировали о наличии в региональном сводном плане или ином документе соответствующего мероприятия, из них целевые показатели установили 
45 регионов. 
По данным 64 субъектов Российской Федерации, 
52 832 автобуса, соответствующих требованиям доступности для инвалидов, работало на маршрутах регулярных перевозок
в соответствии с заключенными государственными (муниципальными) контрактами и договорами на перевозку (56,7 % из 93 114 автобусов, работающих на маршрутах регулярных перевозок).
Согласно представленным данным, в 4 регионах доля указанных автобусов, составляет 100 % (г. Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ, Рязанская область, Астраханская область), в 18 регионах – от 60 до 98 %%, 
в 25 регионах – от 30 до 60 %%, в 12 регионах – от 10 до 30 %%, в 3 регионах (Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Хакасия) – менее 
10 процентов, в 1 регионе (Республика Ингушетия) указанные автобусы отсутствуют.
Информация в отношении троллейбусов представлена 
41 субъектом Российской Федерации. В соответствии 
с заключенными государственными (муниципальными) контрактами и договорами на перевозку в 2025 году работали 
3 880 троллейбусов, соответствующих требованиям доступности для инвалидов (71,1 % из 5 457 троллейбусов, работающих на маршрутах регулярных перевозок): 
в 12 регионах (Приморский край, Хабаровский край, Пензенская область, Пермский край, Вологодская область, г. Санкт-Петербург, Кабардино-Балкарская Республика, Красноярский край, г. Москва, Курская область, Рязанская область, 
г. Севастополь) доля соответствующих троллейбусов составляет 100 %, в 17 регионах – от 60 до 99 %%, в 10 регионах – 
от 30 до 60 %%, в 2 регионах (Республика Марий Эл, Свердловская область)  – от 10 до 30 процентов.
Информация в отношении трамваев представлена 
31 субъектом Российской Федерации. В указанных субъектах на маршрутах регулярных перевозок в соответствии
с заключенными государственными (муниципальными) контрактами и договорами на перевозку в 2025 году работало 
2 755 трамваев, соответствующих требованиям доступности для инвалидов (61,6 % из 5 133 трамваев, работающих на маршрутах регулярных перевозок): в 7 регионах доля соответствующих трамваев составляет 100 % (Хабаровский край, Оренбургская область, Пермский край, Республика Северная Осетия-Алания, г. Москва, Курская область, Республика Крым), в 6 регионах –
от 60 до 90%%, в 7 регионах – от 30 до 60 %%, в 7 регионах – 
от 10 до 30 %%, в 4 регионах (Приморский край, Вологодская область, Белгородская область, Орловская область) – менее 
10 процентов.
Официальная статистическая информация по данным показателям в разрезе видов транспорта представлена 
в разделе III сводного аналитического доклада о результатах реализации мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов в субъектах Российской Федерации транспортной инфраструктуры и транспортных услуг за 2025 год  (https://nacmt.ru/esg/accessible-environment/accessible_environment_region/sad/2025).

	16.
	Оборудование объектов транспортной инфраструктуры специализированными средствами, необходимыми
для обслуживания всех категорий инвалидов

Срок – 2024-2030 годы
	Субъекты Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, общественные организации инвалидов,
организации транспортного комплекса
	Доля объектов транспортной инфраструктуры, соответствующих базовым требованиям доступности транспортного комплекса для инвалидов, разработка которых предусмотрена пунктом 4 раздела I настоящего Сводного плана:
2025 год – не менее 20 %.
	Из 68 субъектов Российской Федерации, представивших отчеты об исполнении данного пункта Сводного плана, 
49 регионов проинформировали о наличии в региональном сводном плане или ином документе соответствующего мероприятия, из них целевые показатели в части оборудования объектов транспортной инфраструктуры специализированными средствами, необходимыми для обслуживания всех категорий инвалидов установил 41 регион.
Данные в отношении оборудования аэропортов специализированными средствами, необходимыми для обслуживания всех категорий инвалидов, представлены 
60 субъектами Российской Федерации: доля объектов, соответствующих установленным требованиям доступности для инвалидов (в соответствии с утвержденными паспортами доступности), составляет 82,5 %. Из 171 аэропорта 30 
не соответствуют требованиям доступности для инвалидов 
и расположены в 4 регионах (в Республике Саха (Якутия) – 
7 из 39 аэропортов, в Иркутской области 4 из 8 аэропортов, 
в Красноярском крае 16 из 19, в Ямало-Ненецком автономном округе – 3 из 4 аэропортов).
Данные в отношении железнодорожных вокзалов представлены 64 субъектами Российской Федерации: доля объектов, соответствующих установленным требованиям доступности для инвалидов (в соответствии с утвержденными паспортами доступности), составляет 53,4 % (432 из 809 железнодорожных вокзалов). В 43 регионах доля оборудованных железнодорожных вокзалов составляет 100 %, 
в 3 регионах (Пермский край, Республика Дагестан, Свердловская область) – от 60 до 85 %%, в 8 регионах (Республика Коми, Республика Северная Осетия-Алания, Ставропольский край, Красноярский край, Республика Бурятия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Брянская область, Калужская область) – от 30 до 60 %%, в 6 регионах (Республика Башкортостан, г. Санкт-Петербург, Иркутская область, Омская область, Краснодарский край, Республика Крым) – 
от 10 до 30 %, в 4 регионах (Нижегородская область, Республика Ингушетия, Липецкая область, Ростовская область) – менее 
10 процентов.
Информация по автовокзалам (автостанциям) представлена 
59 субъектами Российской Федерации: доля объектов, соответствующих установленным требованиям доступности
для инвалидов (в соответствии с утвержденными паспортами доступности), составляет 65,4 % (425 из 650 автовокзалов (автостанций). В 30 регионах доля оборудованных автовокзалов (автостанций) составляет 100 %, в 8 регионах (Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Саратовская область, Республика Карелия, Кабардино-Балкарская Республика, Красноярский край, Свердловская область, Владимирская область) – от 60 до 90 %%, в 10 регионах (Пермский край, Ульяновская область, Республика Дагестан, Республика Северная Осетия-Алания, Новосибирская область, Республика Бурятия, Челябинская область, Костромская область, Курская область, г. Севастополь) – от 30 до 60 %%, в 3 регионах (Ленинградская область, Ставропольский край, Иркутская область) – от 10 до 30 %%, в 4 регионах (Псковская область, Республика Хакасия, Ростовская область, Брянская область) – менее 10 процентов. 
В Удмуртской Республике, Республике Коми, Республике Ингушетия и Липецкой области нет доступных автовокзалов (автостанций) (всего объектов 21, 3, 1 ,15 соответственно).
Данные в отношении оборудования пассажирских морских (речных) причалов специализированными средствами, необходимыми для обслуживания всех категорий инвалидов, представлены 27 субъектами Российской Федерации: доля объектов, соответствующих установленным требованиям доступности для инвалидов (в соответствии с утвержденными паспортами доступности), составляет 19 %. 
Из 447 объектов 362 не соответствуют требованиям доступности для инвалидов и расположены в 17 регионах, 
из них в 6 регионах недоступны все объекты (Республика Саха (Якутия) – 3 объекта, Удмуртская Республика – 4 объекта,
Вологодская область – 3 объекта, Иркутская область – 
142 объекта, Омская область – 1 объект, Свердловская область – 1 объект).
Информация по метрополитенам представлена 5 субъектами Российской Федерации: доля доступных станций метрополитена составляет 59,6 %. Из 413 станций метрополитена 167 не соответствуют требованиям доступности для инвалидов и расположены в Москве (из 300 станций).
Нижегородская область, Новосибирская область, Свердловская область и г. Санкт-Петербург проинформировали о 100 % доступности станций метрополитена.
Самарская область и Республика Татарстан данные 
по метрополитенам не представили.
Официальная статистическая информация по данным показателям в разрезе видов транспорта представлена 
в разделе III сводного аналитического доклада о результатах реализации мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов в субъектах Российской Федерации транспортной инфраструктуры и транспортных услуг за 2025 год  (https://nacmt.ru/esg/accessible-environment/accessible_environment_region/sad/2025).

	17.
	Разработка специализированного устройства (плечевого ремня) для перевозки пассажиров, неспособных самостоятельно удерживать спину
в вертикальном положении. Включение удерживающего устройства в перечень технических средств реабилитации, предоставляемых инвалиду, с возможностью 
его предоставления
в личное пользование
для использования
на всех видах транспортных средств

Срок – 2024-2026 годы
	Минпромторг России,
Минтруд России,
общественные организации инвалидов
	2024-2025 годы.
Разработка специализированного устройства (плечевого ремня) для перевозки пассажиров, неспособных самостоятельно удерживать спину 
в вертикальном положении, в рамках государственного задания 
ФГАУ «Ресурсный центр универсального дизайна 
и реабилитационных технологий» Минпромторга России 
	Согласно позиции Минпромторга России (письмо 
от 11 августа 2025 г. № ИМ-88934/19) ФГАУ «Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных технологий» Минпромторга России преобразован 
во ФГАУ «Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта» Минпромторга России, который 
не осуществляет деятельность в сфере реабилитационной индустрии и универсального дизайна. 
Вместе с тем, ФГАУ «Институт медицинских материалов» Минпромторга России (далее – ФГАУ «ИММ» Минпромторга России) в рамках доведенного государственного задания осуществляет деятельность по анализу производства, оборота 
и применения материалов медицинского назначения 
и медицинских изделий, в том числе технических средств реабилитации. Работа по разработке плечевого ремня 
не включена в утвержденное государственное задание 
ФГАУ «ИММ» Минпромторга России.
В этой связи подготовлена корректировка пункта 17 Сводного плана в части ответственных исполнителей по указанному мероприятию.

	18.
	Обеспечение доступности
для инвалидов 
административных зданий исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере транспорта 

Срок – 2024-2030 годы
	Субъекты Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, общественные организации инвалидов
	С учетом концепции шаговой доступности реализованы мероприятия 
по обеспечению доступности для инвалидов административных зданий исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
в сфере транспорта. Значения целевых показателей установлены 
в региональных сводных планах 
	Информацию по данному мероприятию представили 
62 субъекта Российской Федерации.
По информации субъектов Российской Федерации, 
в 25 регионах в региональных сводных планах или иных документах имеется соответствующее мероприятие, из них целевые показатели в части обеспечения доступности для инвалидов административных зданий исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере транспорта установлены 
в 13 регионах (Республика Саха (Якутия), Республика Марий Эл, Удмуртская Республика, Ставропольский край, Республика Хакасия, Пермский край, Магаданская, Сахалинская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Рязанская 
и Астраханская области).
Информацию о количестве в субъекте Российской Федерации административных зданий исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
в сфере транспорта представил 51 регион: 1 054 административных зданий исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
в сфере транспорта, из них 845 зданий, обеспечивают условия доступности для инвалидов помещений и государственных услуг, оказание инвалидам при этом необходимой помощи
в преодолении барьеров, мешающих получению услуг
и использованию объектов наравне с другими лицами. Наличие недоступных для инвалидов административных зданий отмечено в 24 регионах.
Мероприятия по модернизации маршрутов с учетом концепции шаговой доступности в целях обеспечения доступности административных зданий в сфере транспорта 
в 2025 году в регионах не проводились.



	IV. Развитие информационного обеспечения инвалидов о доступности для них объектов транспортной инфраструктуры,
транспортных средств и предоставляемых услуг

	19.
	Размещение
и актуализация информации
о доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры
в разделе «Дорожно-транспортные учреждения» на карте доступности социальных объектов информационно–аналитического портала государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (портал «Жить вместе»)

Срок – 2024-2030 годы
	Субъекты Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, организации транспортного комплекса, региональные операторы портала «Жить вместе»
	Актуализация информации
о доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры с учетом мероприятий, проводимых
в соответствии со Сводным планом
	Информацию по данному мероприятию представили 
65 субъектов Российской Федерации.
Соответствующие мероприятия предусмотрены 
в региональных планах и в рамках планов мероприятий («дорожных карт») 35 субъектов Российской Федерации.
43 региона проинформировали, что указанная работа 
не велась, в том числе в связи с отсутствием потребности 
в актуализации данных.
В 23 субъектах Российской Федерации проведена работа 
по актуализации информации на портале «Жить вместе».
По данным 20 регионов в отношении 242 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры актуализирована информация
о доступности для инвалидов таких объектов.

	20.
	Размещение
и актуализация информации 
на официальных сайтах исполнительных органов субъектов Российской Федерации о доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств 
и предоставляемых транспортных услуг 
на территории региона 
(с указанием порядка предоставления дополнительных бесплатных услуг)

Срок – 2024-2030 годы
	Субъекты Российской Федерации, 
органы местного самоуправления
	Актуализация информации
о доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств 
и предоставляемых транспортных услуг на территории региона 
(с указанием порядка предоставления дополнительных бесплатных услуг) 
с учетом мероприятий, проводимых 
в соответствии со Сводным планом 
	Информацию по данному мероприятию представили 
65 субъектов Российской Федерации, из них 43 региона проводили работу по размещению и актуализации информации          на официальных сайтах исполнительных органов субъектов Российской Федерации о доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств 
и предоставляемых транспортных услуг.
Соответствующие мероприятия предусмотрены 
в региональных планах и в рамках планов мероприятий («дорожных карт») 41 субъекта Российской Федерации.
Размещаемая информация в основном касается работы городского транспорта, в том числе доступного для маломобильных групп населения, о проводимых мероприятиях по повышению доступности объектов транспортной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения, реализуемых мерах поддержки для льготных категорий граждан (Республика Крым, Тульская область), 
о работе служб «социальное такси» (Тамбовская область), отчетной информации об исполнении планов мероприятий («дорожных карт») и иных документов по доступной среде (Санкт-Петербург, Мурманская область).

	21.
	Разработка цифровых решений, направленных 
на снижение использования льготными категориями граждан бумажных документов для подтверждения имеющихся у них льгот 
в сфере транспортного обслуживания

Срок – 2024-2026 годы
	Минтранс России, 
Минтруд России,
Минцифры России,
субъекты Российской Федерации,
общественные организации инвалидов,
организации транспортного комплекса
	Проработка вопроса продажи льготным категориями граждан авиабилетов 
на официальных сайтах и в мобильных приложениях авиаперевозчиков
	Автоматизированная информационная система управления льготными и субсидированными перевозками (АИС УЛСП) – ведомственная система Минтранса России, предназначенная для повышения доступности перевозок
для социально незащищенных категорий граждан, включая маломобильные группы населения (разработана в соответствии
с подпунктом «г» пункта 2 перечня Поручений Президента Российской Федерации Путина В.В. по результатам заседания Госсовета по развитию общественного транспорта 
от 17 сентября 2023 г. № 1855-ГС и подпунктом «б» пункта 8 перечня Поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 29 января 2024 г. (30 марта 2024 г. № Пр-616).
АИС УЛСП, оператором которой является 
ФГБУ «СИЦ Минтранса России», размещена в его защищенном контуре, аттестована на соответствие требованиям информационной безопасности и готовится к переводу 
на единую цифровую платформу Российской Федерации «ГосТех».
В Системе зарегистрировано 68 категорий получателей льгот и 11 мер социальной защиты населения, применяемых 
на транспорте.
В 2025 году реализована возможность для граждан из числа многодетных семей покупки льготного билета онлайн 
в пригородных пассажирских компаниях, осуществляющих ж/д перевозки на территории пилотных субъектов Российской Федерации, а также в авиакомпаниях, осуществляющих продажи билетов по специальному (субсидированному) тарифу, – АО «Авиакомпания «НордСтар», АО «Авиакомпания «Сибирь», ОАО АК «Уральские Авиалинии», ПАО «Аэрофлот».

	22.
	Включение
в контракты, в том числе заключаемые по итогам закупочных процедур, предметом которых выступают выполнение работ (оказание услуг) 
по разработке
и модернизации интерфейсов интернет-ресурсов и мобильных приложений, используемых
для организации транспортного обслуживания граждан, условий по обеспечению доступности таких ресурсов и приложений для инвалидов по зрению
Срок – 2024-2030 годы
	Субъекты Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, организации транспортного комплекса
	В конкурсную документацию 
на выполнение работ (оказание услуг) 
по разработке и модернизации интерфейсов интернет-ресурсов 
и мобильных приложений, используемых для организации транспортного обслуживания граждан, включены условия по обеспечению доступности таких ресурсов 
и приложений для инвалидов 
по зрению.
С 2024 года вся конкурсная документация содержит необходимые условия 
	Информацию по данному мероприятию представили 
65 субъектов Российской Федерации, из них в 18 регионах соответствующее мероприятие предусмотрено в региональных сводных планах или иных документах (Республика Хакасия, Республика Карелия, Республика Марий Эл, Удмуртская Республика, Республика Дагестан, Чеченская Республика, Владимирская, Иркутская, Калужская, Курская, Ленинградская, Магаданская, Мурманская, Новосибирская, Сахалинская, Тюменская и Томская области, Санкт-Петербург).
4 региона (Республика Марий Эл, Республика Саха (Якутия), Удмуртская Республика, Ленинградская область) проинформировали о проведении соответствующих работ, 
8 регионов (Сахалинская, Мурманская, Кемеровская, Брянская и Ивановская области, Республика Карелия, Республика Хакасия, Республика Крым) проинформировали об отсутствии необходимости в проведении такой работы в связи 
с достигнутой доступностью интерфейсов интернет-ресурсов
и мобильных приложений, используемых для организации транспортного обслуживания граждан, для инвалидов 
по зрению.

	V. Развитие кадрового обеспечения транспортного комплекса и исполнительных органов в сфере транспорта
по вопросам создания доступной среды

	23.
	Подготовка и размещение 
в публичном доступе обучающих материалов, 
в том числе видеокурсов,
для специалистов, исполнение должностных обязанностей которых связано с созданием
условий доступности
для инвалидов, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры 
на этапах проектирования, строительства
и реконструкции, а также при оказании услуг 
и ситуационной помощи

Срок – 2024-2030 годы
	Минтранс России, Минтруд России, Минстрой России,
общественные организации инвалидов,
организации транспортного комплекса

	Наполнение раздела на официальном сайте ФГБУ «Научный центр Минтранса России» и актуализация обучающих материалов
	На официальном сайте ФГБУ «Научный центр Минтранса России» в сети Интернет размещены обучающие материалы, 
в том числе видеокурсы, для специалистов, исполнение должностных обязанностей которых связано с созданием условий доступности для инвалидов, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры на этапах проектирования, строительства и реконструкции, а также при оказании услуг 
и ситуационной помощи (https://nacmt.ru/esg/accessible-environment).

	24.
	Повышение квалификации инспекторов, осуществляющих контрольную (надзорную) деятельность на предмет соответствия объектов транспортной инфраструктуры 
и транспорта требованиям доступности для инвалидов

Срок – ежегодно, 
до 25 декабря
	Ространснадзор
	Доля инспекторов, осуществляющих контрольную (надзорную) деятельность на предмет соответствия объектов транспортной инфраструктуры и транспорта требованиям доступности для инвалидов, повысивших квалификацию:
2025 год – не менее 45 %
	В 2025 году доля инспекторов, осуществляющих контрольную (надзорную) деятельность на предмет соответствия объектов транспортной инфраструктуры требованиям доступности для людей с инвалидностью, повысивших квалификацию, достигла в Ространснадзоре 61,3 процента.

	25.
	Повышение квалификации государственных 
и муниципальных служащих, исполнение должностных обязанностей которых связано с созданием
на транспорте условий доступности
для инвалидов в рамках исполнения полномочий 
в части организации транспортного обслуживания населения, осуществления регионального государственного контроля (надзора) 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, в сфере перевозок пассажиров
и багажа легковым такси

Срок – 2024-2030 годы
	Субъекты Российской Федерации, 
органы местного самоуправления
	Доля государственных / муниципальных служащих, исполнение должностных обязанностей которых связано с созданием на транспорте условий доступности для инвалидов 
в рамках исполнения полномочий 
в части организации транспортного обслуживания населения, осуществления регионального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, 
в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси, повысивших квалификацию:
2025 год – не менее 45 %
	Информацию по данному мероприятию представили 
64 субъекта Российской Федерации, из них в 21 регионе проводилась соответствующая работа посредством: 
участия в онлайн просветительских семинарах по вопросам организации доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения (Республика Марий Эл, Севастополь, Новгородская область); 
прохождения курсов повышения квалификации (Санкт-Петербург, Иркутская, Волгоградская, Челябинская, Калужская и Курская области, Ямало-Ненецкий автономный округ);
проведения обучающих семинаров для государственных
и муниципальных служащих, государственных 
и муниципальных служащих (Сахалинская область);
инструктирования (Республика Дагестан);
направления муниципальным образованиям рекомендаций 
о проведении мероприятий, в части повышения квалификации муниципальных служащих (Ленинградская область).
Соответствующие мероприятия предусмотрены 
в региональных планах и в рамках планов мероприятий («дорожных карт») 32 субъектов Российской Федерации.
По информации 45 субъектов Российской Федерации, 
из 1143 государственных и муниципальных служащих количество прошедших обучение (повысивших квалификацию) по итогам 2025 года составило 317 человек (27,7 % от общей численности служащих, занимающихся вопросами создания доступной среды). 
Причиной недостижения планового значения целевого показателя послужило отсутствие соответствующего финансирования на региональном и муниципальном уровне.
При этом плановое значение достигнуто в 14 регионах: Сахалинская область – 47,6 % (10 человек прошли соответствующее обучение/инструктирование), Республика Башкортостан – 100 % (28 человек), Республика Марий Эл – 68 % (17 человек), Архангельская область – 85,2 % 
(23 человека), Ямало-Ненецкий автономный округ – 85 % 
(17 человек), Иркутская область – 100 % (10 человек), Республика Бурятия – 75 % (3 человека), Республика Хакасия – 71,4 % (10 человек), Москва – 100 % (1 человек), Калужская область – 63,2 % (12 человек), Костромская область – 70 % 
(14 человек), Тульская область – 80 % (80 человек), Астраханская область – 100 % (1 человек), Севастополь – 100 % 
(1 человек).

	26.
	Проведение инструктирования
или обучения сотрудников организаций транспортного комплекса, исполнение должностных обязанностей которых связано с обеспечением доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры
и услуг в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
и законодательством субъектов Российской Федерации

Срок – 2024-2030 годы
	Субъекты Российской Федерации, организации транспортного комплекса
	Доля сотрудников организаций транспортного комплекса, исполнение должностных обязанностей которых связано с обеспечением доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры и услуг 
в соответствии с законодательством Российской Федерации
и законодательством субъектов Российской Федерации, прошедших обучение или инструктирование:
2025 год – не менее 75 %
	Информацию по данному мероприятию представили 
65 субъектов Российской Федерации, из них в 48 регионах соответствующая работа велась посредством: 
организации и проведения плановых и внеплановых инструктажей (Севастополь, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Хакасия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл, Республика Северная Осетия – Алания, Удмуртская Республика, Республика Крым, Приморский край, Архангельская, Брянская, Вологодская, Мурманская, Иркутская, Калужская, Волгоградская, Курская, Липецкая, Новгородская, Томская 
и Омская области);
обучения (Республика Ингушетия, Пермский край, Магаданская, Сахалинская, Нижегородская, Пензенская, Тамбовская и Челябинская области, Москва, Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ);
направления в транспортные компании рекомендаций 
о необходимости проведения обучения (инструктирования) 
и мест возможного обучения (Краснодарский край, Ставропольский край, Кировская, Ульяновская и Тульская области);
координации работы и проведение проверок субъектов рынка перевозок пассажиров (Владимирская область). 
Соответствующие мероприятия предусмотрены 
в региональных планах и иных документах по повышению показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
41 субъекта Российской Федерации, из них в 34 регионах установлены целевые показатели.
По информации 59 субъектов Российской Федерации 
из 120,9 тыс. сотрудников организаций транспортного комплекса, исполнение должностных обязанностей которых связано с обеспечением доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры и услуг, количество прошедших обучение или инструктирование по итогам 2025 года составило 
порядка 58,7 тыс. человек (48,6 %).
При этом плановое значение (не менее 75 %) достигнуто
в 38 регионах, из них 100 % значение в 17 регионах (Республика Крым, Республика Дагестан, Республика Хакасия, Приморский край, Владимирская, Костромская, Иркутская, Курганская, Мурманская область, Нижегородская, Пензенская, Саратовская, Сахалинская, Ульяновская и Тамбовская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ).

	27.
	Проведение обучения 
по программам дополнительного профессионального образования, согласованным 
с общественными организациями инвалидов, сотрудников организаций транспортного комплекса, исполнение должностных обязанностей которых связано 
с инструктированием
по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры и услуг 
в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
и законодательством субъектов Российской Федерации

Срок – 2024-2030 годы
	Субъекты Российской Федерации, организации транспортного комплекса
	Доля организаций транспортного комплекса, в которых сотрудники, исполняющие должностные обязанности по инструктированию 
по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры и услуг 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством субъектов Российской Федерации, прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования, согласованным 
с общественными организациями инвалидов:
2025 год – не менее 35 %
	Информацию по данному мероприятию представили 
64 субъект Российской Федерации, из них в 22 регионах соответствующая работа велась посредством: 
направления в транспортные компании рекомендаций 
о необходимости проведения обучения (инструктирования) 
и мест возможного обучения (Ульяновская область, Ленинградская область, тульская область, Ставропольский край);
проведения обучающих семинаров для работников транспортных организаций, задействованных в формировании доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (Сахалинская область, Пензенская область);
организации ежегодного обучения сотрудников организаций транспортного комплекса, исполнение должностных обязанностей которых связано с инструктированием 
по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры и услуг (г. Санкт-Петербург, Архангельская область, Кабардино-Балкарская Республика, Алтайский край, Иркутская область, Томская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Бурятия, г. Москва, Калужская область, Курская область, Волгоградская область).
Соответствующие мероприятия предусмотрены 
в региональных планах и планах мероприятий (дорожных картах) по повышению показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 24 субъектов Российской Федерации, из них 
в 21 регионе установлены целевые показатели.
По информации 59 субъектов Российской Федерации, 
из 3732 организаций транспортного комплекса, оказывающих услуги по пассажирским перевозкам, по итогам 2025 года соответствующее обучение прошли инструкторы 
в 377 организациях (10,1 %).
При этом плановое значение (не менее 35 %) достигнуто
в 16 регионах, из них 100 % значение в 3 регионах (Москва, Мурманская и Курганская области).

	VI. Мониторинг и контроль исполнения законодательства по вопросам создания доступной среды на транспорте

	28.
	Мониторинг доступности для инвалидов объектов
и услуг в сфере транспорта

Срок – ежегодно, 
до 1 сентября
	Минтранс России, 
Минтруд России,
субъекты Российской Федерации, общественные организации инвалидов, ассоциации 
и предприятия 
в сфере транспорта
	Сформированы ежегодные сводные аналитические доклады о результатах реализации мероприятий
по обеспечению доступности для инвалидов в субъектах Российской Федерации транспортной инфраструктуры и транспортных услуг, включая ежегодный доклад
в Комиссию об исполнении Сводного плана
	Сводный аналитический доклад за 2024 год, подготовленный
в соответствии с примерной структурой, одобренной протоколом заседания рабочей группы от 8 мая 2020 г. 
№ АС-26, с учетом рекомендаций, предусмотренных пунктом 12 раздела 1 протокола Комиссии от 7 июня 2023 г. № 27, 
на основании информации, представленной членами рабочей группы и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, и согласованный членами рабочей группы, направлен в Комиссию письмом от 15 августа 2025 г. 
№ АШ-10/Д09-02-09/20830.

	29.
	Обеспечение методического сопровождения субъектов Российской Федерации 
при разработке 
и исполнении региональных планов

Срок – 2024-2030 годы
	Минтранс России,
субъекты Российской Федерации
	Наполнение и поддержание 
в актуальном состоянии 
на официальном сайте 
ФГБУ «Научный центр Минтранса России» раздела с ответами на вопросы по разработке региональных сводных планов и их реализации 
	На официальном сайте ФГБУ «Научный центр Минтранса России» в сети Интернет создан раздел с ответами на вопросы по разработке региональных сводных планов и их реализации (https://nacmt.ru/esg/accessible-environment).
В 2025 году соответствующие вопросы не поступали.

	30.
	Разработка и принятие региональных сводных планов мероприятий 
по повышению доступности
для инвалидов 
объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств 
и предоставляемых 
на них транспортных услуг на период с 2024 
по 2030 годы

Срок – 30 апреля 2024 г.

	Субъекты Российской Федерации, Минтранс России

	В 85 субъектах Российской Федерации утверждены региональные сводные планы мероприятий по повышению доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств 
и предоставляемых на них транспортных услуг на период 
с 2024 по 2030 годы
	Информацию в части утверждения региональных сводных планов представили 69 субъектов Российской Федерации.
По состоянию на август 2026 года региональные сводные планы утверждены в 33 субъектах Российской Федерации, 
из них в 7 регионах – в 2025 году (Магаданская область, Сахалинская область, Псковская область, Томская область, Белгородская область, Липецкая область, Чеченская Республика). В 2 регионах (Пермский край, Воронежская область) подготовлен проект соответствующего сводного плана.
24 региона проинформировали о нецелесообразности утверждения регионального сводного плана в связи с наличием утвержденных планов мероприятий («дорожных карт») 
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг и государственных программ.

	31.
	Проведение выездных 
и документарных проверок по вопросам соблюдения обязательных требований 
в части обеспечения доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств 
и предоставляемых 
на них услуг

Срок – в соответствии 
с ежегодным планом проведения плановых проверок
	Ространснадзор,
субъекты Российской Федерации, организации транспортного комплекса
	Акты, предписания Ространснадзора исполнительным органам субъектов Российской Федерации в сфере транспорта и организациям транспортного комплекса 
	Инспекторским составом межрегиональных территориальных управлений Ространснадзора проведено 11 плановых контрольных (надзорных) мероприятий, 8 внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 21199 выездных обследований, 732 наблюдения за соблюдением обязательных требований, 12909 мероприятий в режиме постоянного рейда, 13 044 консультирований, 471 профилактический визит.
Проверено 5 117 объектов транспортной инфраструктуры
(из них 422 на аэродромах, 3 735 железнодорожных вокзалов 
и станций, 260 автовокзалов и автостанций, 700 вокзалов 
и причалов водного транспорта) и 29 742 транспортных средства. 
По итогам контрольных (надзорных) и профилактических мероприятий составлено 1 593 протокола об административных правонарушениях, выдано 58 предписаний, объявлено 
3 484 предостережения, в органы прокуратуры направлено
5 материалов.

	32.
	Анализ исполнения предписаний по итогам выездных 
и документарных проверок по вопросам соблюдения обязательных требований 
в части обеспечения доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств 
и предоставляемых 
на них услуг

Срок – 2024-2030 годы
	Ространснадзор 
	Аналитические материалы Ространснадзора по итогам устранения нарушений, обозначенных в выданных актах, предписаниях исполнительным органам субъектов Российской Федерации в сфере транспорта 
и организациям транспортного комплекса 
	При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области железнодорожного транспорта составлено 
6 протоколов об административных нарушениях, выдано 
2 предписания, объявлено 1 848 предостережений, в органы прокуратуры материалы не направлялись.
Характерные нарушения:
1. По вокзальным комплексам:
места, выделенные для стоянки (остановки) транспортных средств, управляемых инвалидами, не обозначены 
в соответствии с Правилами дорожного движения; 
перед входом в помещения, в которых предоставляются услуги пассажирам, не размещены таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля, с указанием назначения помещения и времени предоставления услуг для информирования пассажиров из числа инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций зрения;
отсутствие наружных вызывных устройств или средств связи с персоналом при входе в здание вокзала со стороны города 
и перрона;
перед входом в помещение не обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
отсутствие информационных указателей (знаки доступности для МГН).
2. По транспортным средствам: 
отсутствие поясняющих графических изображений (рисунки, схемы) с указаниями, необходимыми для правильной 
и безопасной эксплуатации вспомогательных посадочных устройств;
отсутствие на боковых стенах вагона пиктограмм или соответствующей ей по смыслу надписи, информирующей 
о доступности для инвалидов;
не размещены таблички «Места для инвалидов», выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля, для информирования пассажиров из числа инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций зрения.
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области автомобильного транспорта, городского наземного электрического транспорта и дорожного хозяйства составлено 1 527 протоколов об административных нарушениях, выдано 20 предписаний, объявлено 
598 предостережений, в органы прокуратуры материалы 
не направлялись.
Характерные нарушения:
отсутствие дублирования для пассажиров из числа инвалидов звуковой и зрительной информации на объектах, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля;
объекты не оборудованы низкорасположенными телефонами с функцией регулирования громкости, текстофонами для связи со службами информации, экстренной помощи;
отсутствие пандусов для беспрепятственного доступа инвалидов;
ненадлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам 
с учётом ограничений их жизнедеятельности;
отсутствие информации о возможности получения услуги сопровождения пассажиров, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения;
отсутствие информации о возможности получения услуги 
по оказанию помощи при входе в транспортное средство 
и выходе из него;
отсутствие информации о допуске собаки-проводника 
к проезду в транспортном средстве при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
отсутствие информации о провозе кресла-коляски без взимания платы;
отсутствие информации о возможности пассажиров из числа инвалидов проинформировать о предстоящей поездке перевозчика;
отсутствие на транспортном средстве и на официальном сайте перевозчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о доступности транспортных средств
и предоставляемых услуг для пассажиров из числа инвалидов;
не обеспечена помощь пассажирам из числа инвалидов при передвижении по территории автостанции, автовокзала путем вызова ответственного должностного лица;
отсутствие информации о возможности получения услуги сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
места, выделенные для стоянки (остановки) транспортных средств, управляемых инвалидами и (или) сопровождающими их лицами, не обозначены в соответствии с Правилами дорожного движения;
отсутствие тактильно-контрастных напольных указателей 
на пути движения пассажиров из числа инвалидов.
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области гражданской авиации составлено 
18 протоколов об административных нарушениях, выдано 
35 предписаний, объявлено 69 предостережений, в органы прокуратуры направлен 1 материал.
Характерные нарушения:
на основных путях движения людей не предусмотрены специальные зоны отдыха, доступные для маломобильных групп населения и оборудованные навесами, скамьями 
с опорой для спины и подлокотником, указателями, светильниками;
отсутствие противоскользящих полос, контрастных 
с поверхностью ступеней, на проступи краевых ступеней лестничных маршей при входе в здание терминала
и выходе из него, а также в самом здании;
отсутствие в здании терминала дублирования звуковой 
и зрительной информации, предоставляемой в аэропорту 
и необходимой для ознакомления пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности;
отсутствие при входе в здание терминала аэропорта информация о местах расположения кресел-колясок для перемещения пассажиров из числа инвалидов и других лиц 
с ограничениями жизнедеятельности по территории аэропорта;
недоступность билетных касс в аэровокзале аэропорта для маломобильных групп населения в части высоты, т.е. высота
их более 0,85 м над уровнем пола;
отсутствие опоры для спины в санитарно-бытовых помещениях, доступных для инвалидов;
отсутствие специальных подъемных устройств (амбулифты) для обеспечения посадки и высадки из/на воздушное судно; 
отсутствие возможности подключения слабослышащим пассажирам слуховых аппаратов к системам информации 
на информационной стойке, стойках регистрации и на кассе;
отсутствие устройств со знаком индикации «занято/свободно» на дверях доступных и универсальных санитарно-бытовых помещений.
При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта составлено 42 протокола 
об административном нарушении, выдано 1 предписание, объявлено 969 предостережений, в органы прокуратуры направлено 4 материала.
Характерные нарушения:
на входах в здания пассажирских терминалов морских 
и речных вокзалов и выходах из них, а также в самих зданиях 
на коммуникационных путях движения отсутствуют предупреждающие тактильные напольные указатели;
на входах в здания пассажирских терминалов морских 
и речных вокзалов на краевых ступенях лестничных маршей отсутствуют полосы, контрастные с поверхностью ступеней; 
в зданиях пассажирских терминалов морских и речных вокзалов не осуществляется дублирование необходимой для ознакомления пассажиров из числа инвалидов и других лиц 
с ограничениями жизнедеятельности звуковой и зрительной информации;
на входах в здания пассажирских терминалов морских 
и речных вокзалов отсутствует информация о местах расположения кресел-колясок для перемещения пассажиров 
из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности по территории терминалов;
в зданиях пассажирских терминалов морских и речных вокзалов отсутствуют носители информации, предназначенные для чтения людьми с нарушением зрения посредством прикосновения к источнику информации (тактильная мнемосхема);
туалетные кабины для маломобильных групп населения 
не оснащены системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней связи.
Ространснадзором обеспечивается контроль устранения нарушений.

	33.
	Проведение в рамках регионального государственного контроля 
за осуществлением перевозок пассажиров 
и багажа легковым
такси мероприятий
по вопросам соблюдения обязательных требований 
в части обеспечения доступности для инвалидов 

Срок – 2024-2030 годы
	Субъекты Российской Федерации
	Значения целевого показателя установлены в региональных сводных планах 
	Информацию по данному мероприятию представили 
64 субъекта Российской Федерации, из них:
27 регионов отметили о наличии в региональном сводном плане или ином документе соответствующего мероприятия, 
в том числе 10 регионов установили по нему целевой показатель;
35 регионов сообщили  об отсутствии оснований для проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий
в связи с мораторием, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации № 336 
от 10 марта 2022 г. «Об особенностях и осуществления государственного контроля(надзора), муниципального контроля», или в связи с низкой категорией риска объектов транспортной инфраструктуры;
21 регион сообщил о проведении соответствующих мероприятий, при этом о результатах проверок проинформировали 17 регионов (Магаданская область, Хабаровский край, Чукотский автономный округ, Пермский край, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Саратовская область, Архангельская область, Мурманская область, Псковская область, Кемеровская область, Свердловская область, г. Москва, Калужская область, Курская область, Московская область, Астраханская область).
В указанных регионах было проверено более 67,8 тыс. транспортных средств, выданы 12 555 предостережений 
в 8 регионах (Хабаровский край – 76, Республика Марий Эл – 3, Архангельская область – 94, Свердловская область – 22, Калужская область – 49, Курская область – 2, Московская область – 12 302, Чукотский автономный округ – 7), 
73 предписания (Хабаровский край – 49, г. Москва – 24), 
13 материалов направлено в органы прокуратуры (Хабаровский край – 6, Чукотский автономный округ – 7), в 12 регионах составлено 1 404 протокола об административных правонарушениях (Магаданская область – 10, Хабаровский край – 29, Чукотский автономный округ – 7, Республика Башкортостан – 194, Саратовская область – 8, Пермский край – 2, Архангельская область – 81, Свердловская область – 1, Московская область – 1 023, г. Москва – 11, Курская область – 1, Астраханская область – 37). 
Основные нарушения:
уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг;
осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии);
нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств в местах, отведенных для инвалидов;
нарушение требований о проведении предрейсовых
и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств; 
нарушение требований о проведении предрейсового контроля технического состояния транспортных средств;
отсутствие в салоне легкового такси информации, предусмотренной Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом; отсутствие дублирования необходимой информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

	34.
	Организация работы общественных советов
и групп

Срок – 2024-2030 годы
	Минтранс России, Минтруд России, Минстрой России, Минпромторг России, 
Росстат,
Росстандарт, 
ФАУ «Главгосэкспертиза России»,
субъекты Российской Федерации, общественные организации инвалидов, ассоциации 
и организации транспортного комплекса 
	Приняты протокольные решения заседаний:
- рабочей группы по вопросам повышения доступности для инвалидов транспортной инфраструктуры
и транспортных услуг Комиссии;
- региональных рабочих групп рабочей группы по мониторингу доступности
для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств
и предоставляемых транспортных услуг;
- иных региональных совещательных органов по вопросам обеспечения транспортной доступности для инвалидов.
Информация о ходе исполнения протокольных решений направлена
в Минтранс России для включения 
в сводные аналитические доклады 
о результатах реализации мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов в субъектах Российской Федерации транспортной 
инфраструктуры и транспортных услуг
	По итогам 2025 года в Минтрансе России состоялось одно заседание рабочей группы (3 декабря 2025 г).
Основные протокольные решения касались:
· формирования плана заседаний на 2026 год;
· актуализации Сводного плана.
[bookmark: _GoBack]Информация о ходе исполнения протокольных решений заседаний рабочей группы приведена в Приложении № 7 
сводного аналитического доклада о результатах реализации мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов 
в субъектах Российской Федерации транспортной инфраструктуры и транспортных услуг за 2025 год  (https://nacmt.ru/esg/accessible-environment/accessible_environment_region/sad/2025).
По информации 60 субъектов Российской Федерации,
в 2025 году в 38 регионах проведено 83 заседания совещательных органов по вопросам обеспечения транспортной доступности для инвалидов.
Принимаемые по итогам заседаний решения затрагивали 
в том числе вопросы: 
оптимизации транспортных маршрутов, обеспечивающих доступность социально-значимых объектов, в том числе корректировки расписания таких маршрутов;
доступности конкретных объектов транспортной и дорожной инфраструктуры;
обновления транспортных средств;
прохождения обучения специалистов, ответственных 
за формирование доступной среды для инвалидов 
на транспорте;
проведения проверочных мероприятий в форме «профилактических визитов» на объектах транспортной инфраструктуры по вопросам обеспечения их доступности
для инвалидов и других маломобильных групп населения;
проведения информационной и разъяснительной работы
с транспортными организациями (перевозчиками), осуществляющими регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом относительно оснащения транспортных средств общего пользования с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения;
проведения паспортизации объектов транспортной инфраструктуры;
предоставления льгот для маломобильных групп населения
и сопровождающим их лицам.

	35.
	Мониторинг исполнения Сводного плана

Срок – ежегодно, 
до 30 декабря
	Минтранс России, 
Минтруд России,
субъекты Российской Федерации, общественные организации инвалидов, ассоциации 
и предприятия 
в сфере транспорта
	Информация о ходе реализации Сводного плана с анализом его исполнения в том числе 
в региональном разрезе, примеры лучших практик исполнения мероприятий, а также проблемные вопросы, выявленные в ходе реализации, и пути их решения размещены на официальном сайте 
ФГБУ «Научный центр Минтранса России» в сети Интернет. 
Сформированы ежегодные доклады 
о результатах реализации мероприятий Сводного плана
	На официальном сайте ФГБУ «Научный центр Минтранса России» в сети Интернет создан раздел для размещения информации о ходе реализации Сводного плана с анализом его исполнения в том числе в региональном разрезе, примеры лучших практик исполнения мероприятий, а также проблемные вопросы, выявленные в ходе реализации, и пути их решения (https://nacmt.ru/esg/accessible-environment).
Данный раздел поддерживается в актуальном состоянии.



